**План работ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **План работы** | **Дата сдачи** |
| Составление ТЗ | Сдали |
| Use Case | Сдали |
| База данных Sql | 01-11-2022 |
| Разработка клиентской части | 07-11-2022 |
| Главная страница | 14-11-2022 |
| Регистрация и авторизация | 21-11-2022 |
| Разработка личного кабинета | 28-11-2022 |
| Добавление рецептов | 05-12-2022 |
| Добавление комментариев | 12-12-2022 |
| Возможность добавление рецептов в избранные | 18-12-2022 |
| Готовый проект | 25-12-2022 |